**Công việc thực hiện Đồ án**

Họ và tên: Nguyễn Phú Mạnh

Mã sinh viên: 2021600736

Tên đồ án: Xây dựng website bán giày cho cửa hàng PMStore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Thời gian** | **Đã làm** |
| 1 | 28/7 - 3/8 | Phân tích yêu cầu đề tài, thiết kế CSDL, Biểu đồ use case |
| 2 | 4/8 - 10/8 | Thiết kế giao diện trang web cho phần người dùng |
| 3 | 11/8 - 17/8 | Thiết kế giao diện trang web admin và xử lý các chúc năng admin cho trang web |
| 4 | 18/8 - 24/8 | Xử lý các chức năng người dùng và viết báo cáo chương 1 và chương 2 |
| 5 | 25/8 - 31/8 | Xử lý chức năng đặt hàng |
| 6 | 1/9 - 7/9 | Xử lý chức năng thanh toán online |
| 7 | 8/9 - 14/9 | Xử lý chức năng xuất hóa đơn và gửi mail |
| 8 | 15/9 - 21/9 | Viết báo cáo chương 3, chương 4 |
| 9 | 22/9 - 28/9 | Kiểm tra lại đồ án |